Hexfields: Dominion

Handout zur Abschlusspräsentation am 03.06.2026

- Statistiken über die Aufwändungen (1d = 24h; 1h = 60m)

  - Stunden pro Person und Hauptbeitrag

| Person | Erfasste Zeit | Hauptbeitrag |
| --- | --- | --- |
| Alexander Horst | 2d 16h 36m | Match Seite |
| Marcel Steinle | 2d 12h 30m | Design & Dokumente |
| Jona Lauber | 2d 18h 5m | Auth, Dialogs, Trading |

  - Stunden pro Workflow

| Workflow | Erfasste Zeit |
| --- | --- |
| Requirements | 1d |
| Analysis & Design | 15h 30m |
| Implementation | 6d 11h 10m |
| Test | 8h 55m |
| Deployment | 5h 20m |
| Configuration & Change Mgmt. | 4h 30m |
| Project Management | 9h 10m |
| Environment | 5h 41m |

  - Stunden pro Phase

| Phase | Erfasste Zeit |
| --- | --- |
| Inception | 1d 10h 40m |
| Elaboration | 15h 45m |
| Construction | 7d 9h 18m |
| Transition | 0m (Phase nicht gestartet) |

- Präsentations-Highlights

- Login-Bildschirm

- Besuchen des Frontend über GitHub Pages

- Registrieren und Anmelden als Spieler

- Anmelden als Gast-Spieler

- Erklärung Vorteile von registrierten Nutzern (Konzept: Persistente Speicherung des Spiels)

- Lobby-Beitritt auf Start-Bildschirm

- Einstellen des Light- und Dark-Mode im Zahnrad-Menü

- Wiederholtes Abmelden und Anmelden durch das Zahnrad-Menü

- Erklärung von Dialogfenster und LocalStorage

- Erstellen einer Lobby (PC am Projektor)

- Beitreten einer Lobby (anderer Spieler)

- In der Lobby

- Live-Update der Spielerliste bei Beitritt und Verlassen

- Kopieren des Lobby-Code

- Im Spiel

- Erläuterung der Spiel-GUI

- Kompletten Spielzyklus langsam durchgehen:

- Start-Bedingungen (Häuser und Ressourcen)

- Ein Spielzug (Würfeln, Bauen von Straßen und Häusern, Siegpunkte, Zug beenden, Handeln)

- Siegerehrung auf dem Projektor

- Projekt-Highlights

- Architekturen

MVC-Modell
Die Datenbank, das Frontend und Backend arbeiten wie im typischen Model-View-Controller-Modell zusammen.
Repository-Pattern

Das Backend implementiert das Repository-Pattern. DB-Anfragen im Code laufen immer über ein Repository ab, wobei Java-Repository-Klassen als Schnittstellen zur Datenbank agieren. Java Objekte dagegen repräsentieren die einzelnen Tabellen.

Im Frontend haben wir auch das Repository-Pattern implementiert, um die Businesslogik von Datenaufnahme zu trennen. Über SSE sammeln wir alle Match-Daten und speichern diese in das Repository, welche mit Funktionen beliebig abgefragt werden können. React-Components können z.B. die benötigten Daten durch die Verwendung von selbst erstellten React-Hooks erhalten, die an das Repository abonniert sind, sodass React eine Änderung der Daten erkennen und einen Re-Render auslösen kann.

Code-Struktur

Das Frontend ist wegen React Component-basiert aufgebaut.

→ z.B. components/ 		→ UI-Elemente.

Das Backend ist wegen Repository-Pattern Package-basiert aufgebaut.

→ z.B. account/ 		→ Auth & Login.

SSE und Heartbeat - Verbindung von Backend zu Client
SSE (Server-Sent-Events) wurde gewählt, da es im Vergleich zu einem Websocket weniger Ressourcen verwendet und daher für diese Anwendung optimal ist (Anfragen werden in relativ geringer Rate gesendet). Um die Verbindung zum Backend aufrechtzuerhalten, wird ein Heartbeat-Mechanismus eingesetzt. Mit Token-Caching im Backend wird die Anmeldung beschleunigt.

Lobby- und Match-Organisation

Hexfields: Dominion spielt sich innerhalb von Matches ab, welche innerhalb einer Lobby erstellt wurden. Lobbies sind in deren Anzahl begrenzt, um DOS-Attacken zu vermeiden.

Jede Lobby und jedes Match muss einzigartig und identifizierbar sein:

- Ein Lobby-Code ist eine einfache Abfolge von 7 Zeichen, die geteilt werden kann, damit andere Spieler die Lobby betreten können. Das URL-Schema ist:

- Ein Match-Code ist eine UUID. Diese ermöglicht Langzeitaufbewahrung und eindeutige Zuordnung, ohne dass eine Dopplung auftritt. Das URL-Schema ist:

- Software (Tools / Plattform / Technik / Libraries)

| Typ | Frontend | Backend |
| --- | --- | --- |
| IDE | Visual Studio Code | IntelliJ IDEA |
| Package Manager | bun | gradle |
| Framework | React TypeScript | Java Spring Boot |
| Tools | eslint | eslint, Docker, SonarQube, MetricsTree |
| Plattform | GitHub Pages | Render |
| Wichtigste Bibliotheken | React (Router, DOM, Select), Sass, Konva, JWT-decode, js-confetti | Spring Boot (Web, Security, Data JPA), JWT, PostgreSQL, Lombok, bouncycastle |
| Sonstiges | Neon (Datenbank-Host), Jira (Projektmanagement) |  |

- Datenbank Design

- Tabelle _user
→ Speichert Nutzernamen und Passwort-/ Refresh-Token-Hashes
→ Kommuniziert ausschließlich mit dem Backend

- Einzelner Host, erreichbar auf Neon-Service.

- Weitere Tabellen zur konzipierten Speicherung von Match-Daten wurden wegen Zeitdruck nicht implementiert.

- Tests

- Frontend
→ Ziel: 			10-20% Abdeckung
→ Fokus: 			Authentifizierung, Schnittstellen
→ Aktuell: 			0% Abdeckung
→ Technologien: 	N/A (Keine Tests implementiert)

- Backend
→ Ziel: 			~80% Abdeckung
→ Fokus: 			Lobby-/Spiellogik, Authentifizierung
→ Aktuell: 			~36% Abdeckung
→ Technologien: 	Mockito, JUnit

- Metriken

- Frontend: N/A (Keine Metriken implementiert)

- Backend: 
→ Erhebung durch Jacoco und SonarQube in der CI/CD-Pipeline
→ Manuelle Erhebung durch MetricsTree-Plugin für IntelliJ

| Metrik | Ergebnis | Evaluierung |
| --- | --- | --- |
| Halstead-Metriken | Difficulty: ~1.600 Effort: ~2.200.000 Errors: ~14 Length: ~4.400 Vocabulary: ~1.900 Volume: ~25.600 | Hohe Difficulty, Effort und Vocabulary; Erschwerte Wartbarkeit + höhere Fehler-Wskt. durch Umfang des Codes. Im Vergleich zu Blog-Post 16 deutlicher Anstieg aller Werte (teilweise 3-4-fach) |
| Depth-Of-Inheritance (DIT) | 1: ~50% 2: ~30% 3, 4: ges. 10 Fälle 5: ~15% 6: 1 Fall | DIT 1-4 ist akzeptabel. Ausreißer mit DIT ≥ 5 eher problematisch, DIT6-Klasse könnte Probleme bzgl. der Wartbarkeit bereiten Im Vergleich zu Blog-Post 16 wurde Lobby-Management implementiert, wodurch DIT5 und DIT6 erreicht wurden. |
| McCabe’sche Zyklomatische Komplexität (CC) | 1: ~80% 2: ~5% 3: ~5% 4-10: ~5% 16: 1 Fall | Insgesamt gute Komplexität, fast gesamt CC < 10, wenige logische Abzweigungen. Es sind keine Änderungen notwendig, da alle Werte <20 sind. Sicherheitsrelevante Methoden sind ≤7. Fall mit 16 ist eine generierte Klasse (vmtl. =False-Positive). |

- CI/CD

- Alle Pipelines haben Build- und Test-Stages und werden auf externen Services autonom deployed.

- Da die Anwendung direkt im Browser des Endgeräts geöffnet wird, muss kein Client installiert oder aktualisiert werden.

- Die CI/CD-Pipelines werden bei Pull-Request (Code-Prüfung) und bei Push auf Main ausgelöst.

- Frontend:

  - Build-Stage: Checkout, Setup, Dependencies, TypeScript-Build, Upload Artifact

  - Test-Stage: Checkout, Setup, Dependencies, Download Artifact, Type-Check, Tests (nicht implementiert)

  - Deploy-Stage: Checkout, Set up GitHub Pages, Upload Artifact to Pages and Deploy

- Backend:

  - Build-Stage: Checkout, Setup, Gradle Permission, Gradle-Build, Upload Artifact

  - Test-Stage: Checkout, Setup, Gradle-Test (mit SonarQube und Jacoco), Upload Coverage Report

  - Deployment: Automatischer Pull, Container-Build und Deploy auf Render, nicht von Pipeline beeinflusst (CronJob, tägliche Aktualisierung)