Hexfields: Dominion

Handout zur Halbzeitpräsentation am 09.12.2025

- Statistiken über die Aufwändungen (1d = 24h; 1h = 60m)

  - Stunden pro Person und Hauptbeitrag

| Person | Erfasste Zeit | Hauptbeitrag |
| --- | --- | --- |
| Alexander Horst | 1d 3h 6m | Match Seite |
| Marcel Steinle | 0d 22h 20m + 4h Doku (Wird nächstes Semester in Jira getrackt) | Menü-Design, Umwandlungen der Dokumentation |
| Jona Lauber | 1d 4h 45m | Auth & Dialogs |

  - Stunden pro Workflow

| Workflow | Erfasste Zeit |
| --- | --- |
| Requirements | 1d |
| Analysis & Design | 15h 30m |
| Implementation | 1d 6h 10m |
| Test | 0 |
| Deployment | 2h 30m |
| Configuration & Change Mgmt. | 0 |
| Project Management | 40m |
| Environment | 4h 21m |

  - Stunden pro Phase

| Phase | Erfasste Zeit |
| --- | --- |
| Inception | 1d 10h 40m |
| Elaboration | 7h 15m |
| Construction | 1d 11h 16m |
| Transition | 0 |

- Use Case Diagramm

Schwerpunkte der Demo in Reihenfolge:

Home Page, Login, Start Menü, Lobby erstellen und Beitreten, Match Page

- Architekturstile/-entscheidungen und Hauptargumente

- MVC-Modell

Die Datenbank, das Frontend und Backend arbeiten wie im typischen Model-View-Controller-Modell zusammen.

- Repository-Pattern

Das Backend implementiert das Repository-Pattern:

Quelle: norberteder.com/das-repository-pattern-anhand-eines-beispiels-inkl-tests/

Dies vereinfacht den Wechsel zwischen der Verwendung von Produktions- und Mockdaten und macht somit die Entwicklung effizienter.

- Weitere Design-Entscheidungen

- Heartbeat von Client zu Backend:

  - Erkennung von AFK-Clients

  - Risiko für ein DOS verkleinern

- Limitierte Lobby Anzahl

  - Risiko für ein DOS verkleinern

- Lobby-Code /lobby/[CODE]

  - Beitritt mit Code (sofern angemeldet)

- Match-Code /match/[UUID]

  - Spielfortsetzung (sofern angemeldet)

- Token-Caching (IP zu Token-Hashmap)

  - Schnelle Validierung

  - Verhindert Lobby-Spam

  - → Kommunikation mit verdächtigen Clients blockieren

- Persistenz von Daten

  - Mit registrierten Spielern:

    - Speicherung in RAM (Echtzeit)

    - Speicherung in Datenbank (Asynchron)

    - Bei Disconnect: Spiel bleibt erhalten, mit UUID fortsetzbar

  - Nur Gastspieler:

    - Nur im RAM-Speicher

    - Bei Disconnect: Match nach Countdown beendet
→ Lobbies und Ressourcen frei

- Erfüllung von Qualitätsattributen: Tabelle

| Attribut | Gründe | Umsetzung |
| --- | --- | --- |
| Modifiability | Neue Features einfach hinzufügen | Abstraktion in Klassen/Interfaces |
| Interoperability | Verbindungsabbruch erkannt | Heartbeat, Timeout-Erkennung |
| Usability | Intuitive Steuerung, Fehler-Feedback | Klare UI, aussagekräftige Error-Messages |
| Efficiency | Ressourcenschonung | Caching, Lobby-Freigabe, RAM-Cleanup |
| Availability | Spam-Schutz für Lobbies | Token-Caching, Request-Limits |
| Maintainability | Fehler-Tracking & Updates | Logging, CI/CD (GitHub Pages, Container-Neustart) |

4. Genutzte Software

- Plattformen

  - GitHub

  - GitHub Pages

  - Render

  - Neon

- Tools

  - Git

  - Visual Studio Code

  - IntelliJ IDEA Community

  - Docker (lokale Testumgebung)

  - curl/http-Files (Testen der Endpunkte)